Як будують та оснащують амбулаторії у сільській місцевості - дані Мінрегіону

Мінрегіон, як головний розпорядник коштів субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, щотижнево моніторить стан будівництва сільських амбулаторій (з фотофіксацією), закупку автомобілів та телемедичного обладнання.

За даними міністерства, станом на 18 листопада, розподілено 5,2 млрд грн субвенції, загальний обсяг якої - 6 млрд грн.

Розподілені кошти спрямують на фінансування:

640 проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту амбулаторій (3,9 млрд грн);

придбання 1695 автомобілів (592 автомобілі для амбулаторій, що будуються та 1103 для існуючих амбулаторій) на суму 846,0 млн. гривень;

придбання 3825 комплектів телемедичного обладнання для 3126 амбулаторій на суму 359,8 тис. гривень.

135 амбулаторій вже побудовані  (88 – отримали декларації та по 49 – документація оформлюється).

Ще по у 325 амбулаторіях повністю виконали зовнішні роботи (сітни, дахи) та прокладають інженерні та телекомунікаційні мережі.

Завершують внутрішні та зовнішні опоряджувальні роботи майже у 100 амбулаторіях.

За кошти субвенції закупили вже 749 автомобілів (515 – для амбулаторій, що будуються, та 234 – для існуючих амбулаторій).

Закупили також 542 комплекти телемедичного обладнання (у більшості областей тендери завершуються у листопаді, після чого закуплять решту обладнання).

У жовтні 2019 року змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» визначено, що субвенція буде збережена на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2020 році з урахуванням їх цільового призначення.

Отже є підстави очікувати у наступному році ефективного та цільового використання усіх 6 млрд грн субвенції.